# VOSS SRD v0.2 — 회신 취합 결과·배포 안내

확정 일정(KST): 상호확인 회신 2026-10-06 18:30까지 · 첫 실기 실험/실측 2026-10-07까지 · 실제 1박스 전체 흐름 G0 통과 목표 2026-10-10까지. 구체 장비 시간·검토 방식·수락 확인자는 별도 확인한다.

기준일: 2026-10-06 KST · 취합본: v0.2 r2 · 상태: 상호확인·전체 승인 전
상호확인 회신 마감: 오늘 2026-10-06 18:30 KST
첫 실기 실험·실측 목표: 내일 2026-10-07까지
G0 전체 흐름 통과 목표: 2026-10-10까지

## 완료한 작업

네 명의 회신을 대조해 공통 내용 16개를 SRD에 반영했다. 서로 다른 주장·전제 또는 아직 답이 없는 계약·실측·승인 증거 34개를 6개 조합의 상호확인서로 정리했다. 34개가 모두 직접 충돌인 것은 아니며, 충돌과 정보 부족을 구분했다.

기존 70개 SYS/VT, 18개 IC, 26개 TBD ID를 유지했다. 이전 v0.2 r1과 팀원 원본 회신은 보존했다. 저장소의 코드·계약·ADR는 변경하지 않았다.

반영한 공통 내용은 A/B/C 순서, 기본 매핑·장비 가정, 박스 1개 투입·벨트 수동 운전, RGB·알려진 높이 사용, manager/servo/gateway의 기본 책임, 최종 결과 1건·중복 방지, DB commit·조회, DB 기준 이력, 단일 설정 원본·쓰기 주체, 명령 접수와 완료 구분, 정상/예외/작업자 대기 분리와 성능 목표다. 세부 좌표·시각·재시도·저장 키·완료 시점까지 확정했다는 뜻은 아니다.

## 먼저 확인할 차이

- 좌표 공급: 현지님은 픽셀을 보내고 소비자가 mm로 변환하는 안, 병후님은 현지님 쪽에서 베이스 위치를 m로 공급받는 안이다. 고정 자세 호모그래피가 움직이는 손목 카메라 추종에 유효한지도 확인한다. MC-001·002·004·010.

- 재시도·액션: manager 재시도와 servo 국소 재시도 중 책임을 정하고 phase·reason·안전 높이 인계의 의미를 맞춘다. MC-005·006.

- 정지·재개: 취소 접수/0속도 발행과 실제 정지를 구분한다. 파지 후 정지했을 때 자동 이동을 계속할지, 사람이 제거할지 정책이 다르다. MC-014·015.

- 완료 시점: 현지님은 복귀 전에 결과를 발행하지만 학민님의 MoveToZone은 복귀 후 응답한다. 실제 적재·결과 발행·복귀·DB commit의 이벤트를 따로 연결한다. MC-016·030.

- 명령·집계: FAILED를 남은 수에서 차감할지, Stats 제공자·전체 분류/이력 질의·보류 표현·TTS 중복 억제 책임을 확인한다. MC-021~025.

- 추종 게이트: 기존 문서의 14/20 미달 시 자동 개루프 전환과 병후님의 ‘실측 성능이 상당히 부족하다는 팀 판단 후 대안 검토’ 방향을 맞춘다. MC-008.

## 파일별 용도

| 파일 | 용도 |
| --- | --- |
| 01_VOSS_SRD_v0.2_r2_회신취합반영본 | 공통 답변·담당 보고를 본문에 반영하고, 미확정 경계에 MC-ID를 남긴 SRD |
| 02_합치_충돌_미정_통합대장 | 34개 고유 MC, 16개 AC, 26개 TBD의 상태·변경 제안·원본 근거 |
| 03~08_두사람_상호확인 | 두 사람에게 해당 파일을 배포하고 공동 기입란을 채워 회신받는 문서 |
| 09_검증카드_70개요구사항_매핑 | 담당 검증 카드·미수행 예정일·빠진 통합 카드와 하위 판정 추적 |
| 10_추가자료_결정_실행순서 | 추가로 받을 자료와 상호확인 이후 SRD 완성 순서 |
| sources / 취합_manifest.json | 원본 보존 및 출처 해시·AC/MC/TBD·조합 등록 정보 |

각 문서는 Word와 Markdown 두 형식으로 제공한다. 회신은 두 사람이 확인한 파일 한 개와 필요한 증거 경로로 받는다.

## 6개 조합

| 두 사람 | 배포 문서 | 연결 카드 수 |
| --- | --- | --- |
| 남현지–박병후 | 03_남현지_박병후_상호확인 | 14 |
| 남현지–김학민 | 04_남현지_김학민_상호확인 | 15 |
| 남현지–정의석 | 05_남현지_정의석_상호확인 | 14 |
| 김학민–박병후 | 06_김학민_박병후_상호확인 | 12 |
| 박병후–정의석 | 07_박병후_정의석_상호확인 | 7 |
| 김학민–정의석 | 08_김학민_정의석_상호확인 | 4 |

남현지는 03·04·05, 김학민은 04·06·08, 정의석은 05·07·08, 박병후는 03·06·07을 확인한다. 같은 MC-ID가 여러 조합에 있으면 하나의 전체 계약이다. 이 조합의 합의만으로 다른 담당자의 계약까지 닫지 않으며, 모든 영향 담당자의 확인을 모은다.

## 팀원 전달문

VOSS SRD v0.2 1차 회신을 취합했습니다.

첨부한 두 사람의 상호확인서에서 MC-ID별 답변 차이·미정 계약을 확인하고 공동 기입란을 채워 박병후에게 회신해 주세요. A 최소 연결을 먼저 확인하고 B 후속 상세·C 선택을 구분합니다. SRD 자체를 각자 수정할 필요는 없습니다.

같은 MC-ID가 다른 조합에도 있으면 그 담당자의 확인도 필요한 전체 계약입니다. 이번 두 사람이 합의한 범위와 남은 상대 확인을 표시해 주세요. 최종 규약·실제 데이터 예시·변경 영향·미정 담당/예정일·증거·두 사람의 확인 일시를 적어 주세요. 자료가 없어도 작성된 답변과 미정 사유를 마감까지 보내 주세요.

요구사항·ID·인터페이스/검증 카드의 변경이 반드시 필요하면 기존 항목과 ID를 유지해 수정·추가·삭제 제안으로 표시하고, 양식에 맞춘 내용과 변경 전후·필수 이유·영향받는 파트/계약/시험을 적어 주세요. ID 변경은 이전→새 ID 대응을, 추가 항목은 담당별 임시 ID를 남깁니다. 전체 계약을 움직이는 변경이므로 꼭 해결해야 할 문제에 한해 신중히 제안해 주세요. 관련 담당자 확인·PL 검토 후 취합자가 반영합니다.

- 마감: 오늘 2026-10-06 18:30 KST

- 검토: 시점·방식 별도 안내

- 회신: 두 사람이 확인한 Word 또는 Markdown 파일 한 개 + 증거 경로

- 첫 실기 실험·실측: 내일 2026-10-07까지 목표

- G0 통과: 실제 1박스 전체 흐름을 2026-10-10까지 완료하는 것이 목표

기존 10/06 16:00은 이미 제출한 1차 취합 마감입니다. 첫 실험 수행과 G0 통과는 구분합니다. G0는 실제 박스 한 개가 인식→이동 중 픽업→적재→DB commit·조회→복귀를 모두 완료해야 통과합니다.

## 남아 있는 사항

26개 TBD에는 일부 상세·실측·상대 확인이 남아 있다. 측정 좌표/속도/힘/안전값, DB·웹·음성 엔진, 최종 IDL/QoS, 승인 증거와 실기 수락은 완료로 표시하지 않았다. 한쪽의 ‘확정 제안’이나 ‘팀 승인 보고’를 상대 계약의 최종 확정으로 바꾸지 않았다.