# VOSS SRD v0.2 — 남현지–김학민 상호 확인서

확정 일정(KST): 상호확인 회신 2026-10-06 18:30까지 · 첫 실기 실험/실측 2026-10-07까지 · 실제 1박스 전체 흐름 G0 통과 목표 2026-10-10까지. 구체 장비 시간·검토 방식·수락 확인자는 별도 확인한다.

대상: 남현지–김학민 · 취합: 박병후 · 기준일: 2026-10-06 KST
회신 마감: 2026-10-06 18:30 KST · 첫 실기 실험 목표: 2026-10-07 안
상태: 회신 대조 후 상호 확인 전 · 회신할 파일: 이 문서 Word 또는 Markdown 한 개

두 사람의 답변 차이와 계약 공백을 확인해 아래 공동 기입란을 채워 박병후에게 회신합니다. 각자 기존 SRD를 따로 수정하지 않습니다. 사실관계가 잘못 요약됐으면 원본 카드/근거와 함께 정정합니다. 기존 10/06 16:00은 1차 회신 마감이며, 이번 상호 확인 회신 마감은 2026-10-06 18:30 KST, 검토 시점/방식은 별도 안내입니다.

같은 MC-ID가 다른 조합에도 있는 경우 하나의 전체 계약입니다. 이 조합의 합의만으로 다른 담당자의 계약까지 확정하지 않습니다. 다른 조합과 달라진 결론은 MC-ID를 유지해 취합자에게 알립니다. 문서의 목표·예시·측정 예정일을 실측/승인으로 바꾸지 않습니다. 필수 변경만 기존 ID·변경 전후·영향·근거를 남겨 제안하고, 관련 담당자 확인·PL 검토 후 반영합니다.

## 확인 목록

| MC-ID | 확인 사항 | 구분 | 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| MC-002 | 고정 관측 자세 호모그래피와 이동 카메라 추종 | 전제 충돌 | A |
| MC-004 | 촬영·pose·제어 시각과 시계 이력 | 명시적 충돌·계약 공백 | A/B |
| MC-009 | 단일 설정 snapshot·스키마·단위·유효값 | 대체로 합치·상세 공백 | A |
| MC-010 | 플랜지/TCP·orientation·좌표 원점 | 명시적 충돌·미정 | A |
| MC-014 | cancel·watchdog·실제 정지 확인 | 명시적 충돌·안전 계약 공백 | A/B |
| MC-015 | 정지 후 보유 박스와 재개 | 명시적 충돌 | B |
| MC-016 | 적재 완료·결과 발행·복귀·DB 순서 | 명시적 충돌·전달 경로 공백 | A/B |
| MC-017 | 재확인 자세·정지 OCR·재픽업 | 기능 경로 누락 | B |
| MC-018 | 구역 slot·hold 격자·용량 초과 | 대체로 합치·상세 공백 | A/B |
| MC-019 | 준비 판단 주담당·상태 원천·기동 | 할당 변경 제안·전달 공백 | A/B |
| MC-029 | 호스트/컨테이너·DDS NIC·CT005 할당 | 상세 미정·담당 변경 제안 | A/B |
| MC-030 | 정상 사이클의 감지/적재 경계·재시도 분류 | 명시적 충돌·세부 공백 | B |
| MC-032 | 카메라 실행 설정·노출·작업대 실측 | 설정 합치·설치/증거 공백 | A |
| MC-033 | 선택 매핑/교시의 채택·원자 갱신 | 선택 채택 미합의 | C |
| MC-034 | 참조 BRD 판·브랜치·승인 증거 | 문서 기준선 차이 | A/B |

먼저 A 항목을 확인해 G0 연결 계약을 닫고, B 상세는 별도 남깁니다. C 는 G0이후 선택 채택 때만 확인합니다. 계약 공백은 상대가 다른 값에 동의했다는 뜻이 아닙니다. 자료 미첨부와 직접 충돌을 구분해 답해 주세요.

## 공동 회신 카드

### MC-002 — 고정 관측 자세 호모그래피와 이동 카메라 추종

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 전제 충돌 / A |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-007·008, SYS-CT-002, TBD-002·014·020 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 현재 호모그래피는 observe_pose 에서만 유효. 카메라 이동 시 정식 핸드아이로 보완 예정. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 손목 카메라가 움직이는 동안 촬영 시점 pose 로 계속 base 위치를 산출하는 폐루프. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 고정 자세 캘리브레이션만으로 이동 추종이 되는 것으로 가정하지 말 것. 핸드아이/촬영 시점 pose 이력/평면 교점 방식과 담당·완료 조건을 결정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | observe_pose·카메라 내부/외부 파라미터·툴 기준·이동 중 변환 식/담당·정적/동적 검증 로그. ≤5mm 는 승인 전 제안. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 변환 설계, 김학민 기준 자세/실측, 박병후 소비 검증 |
| 근거 위치 | V V-02(L73–83); R R-04·IC-R-01(L79–89,139–162); B B-02·IC-BH-VISION(L71–87,158–175) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 남현지–김학민, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-004 — 촬영·pose·제어 시각과 시계 이력

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·계약 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-PF-007, IC-VISION-01·02, IC-ROBOT-02, TBD-003·014·020·026 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: camera header.stamp 를 호스트 촬영 시각으로 보존. 김학민: pose stamp 는 조회 응답 수신 시각. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: pose stamp 는 실제 측정 시각, 촬영 시점의 pose/TF 이력 사용. 카메라 하드웨어 시계 매핑 확인 요구. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 응답 수신 시각을 실제 장비 측정 시각으로 표기할 수 있는지 확인할 것. 불가하면 응답 시각·측정 불확실성·보간/예측 한계를 명시. 카메라 stamp domain, ROS/system/monotonic, 다중 PC 동기를 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | 시각 필드 정의표·시계 변환·pose 이력 보존/보간 범위·age/stale/future 기준·capture→consume 로그. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 pose 원천, 남현지 camera/변환, 박병후 제어 age |
| 근거 위치 | R IC-R-01(L139–162); V V-03·IC-V-01(L85–96,183–197); B IC-BH-ROBOT02·B-02(L215–232,71–87) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 김학민–박병후, 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-009 — 단일 설정 snapshot·스키마·단위·유효값

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 대체로 합치·상세 공백 / A |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-033, SYS-IF-007, IC-CONFIG-01, TBD-006·013·017·018·020 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 정적 값 launch→parameters, runtime writer=manager, belt direction_axis, 미정 null 제안. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 김학민: 방향은 base 단위벡터, zones/limits 필요. 박병후: Kp/height/offset/age/watchdog/TCP/calibration/version/valid 를 함께 검증. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | launch 전달 원칙을 수용하는지, 전체 schema 와 소비자 목록·단위를 정할 것. 좌표 mm/deg 와 제어 SI 변환, 부호 있는 벨트 단위벡터·속도, 0/null 의 유효성을 필드별로 구분할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | 버전/해시 있는 초기 설정 예시·노드별 parameter 표·검증/READY 조건·누락 거부 사례. angular=0 같은 정상 0까지 일괄 금지하지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 schema/bringup, 김학민 실측/limits, 박병후 제어 값 |
| 근거 위치 | V V-06·IC-V-08(L126–136,361–379); R IC coverage·R-02(L128–137,54–65); B IC-BH-CONFIG(L253–270) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 남현지–박병후, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-010 — 플랜지/TCP·orientation·좌표 원점

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·미정 / A |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-007·012, SYS-IF-003, IC-ROBOT-02·03, TBD-002·014·016 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: zones 는 플랜지 기준(TCP 미적용), pose 기준점은 미정. 남현지: 캘리브레이션 TCP 터치. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 실제 TCP pose·파지 offset·상단 중심의 대응을 전제로 함. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 장비 API 가 반환하는 기준점과 설정/pose/캘리브레이션 기준점을 통일하거나 변환을 명시할 것. base_link 가 실제 두산 베이스와 일치하는지, ZYZ↔quaternion 과 각속도 의미도 확인. |
| 확인 후 제출할 자료 | TCP/tool 명칭·오프셋·frame 관계·단위·변환 예시·재기동 재등록 절차·측정 조건. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 장비 기준, 남현지 캘리브레이션, 박병후 파지 기준 |
| 근거 위치 | R R-04·R-07·IC-R-01(L79–89,117–126,139–162); V V-02(L73–83); B IC-BH-ROBOT02(L215–232) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-014 — cancel·watchdog·실제 정지 확인

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·안전 계약 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-SF-001·002, IC-PICK-01·ROBOT-03, TBD-005·017·019·020; NEW-R-04 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: cancel 후 servo 가 0속도 발행 후 canceled 반환 제안. 김학민: stop 서비스·pose 변화 없음 확인, 감시시간 미정. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 단발 0속도 의존 금지, 실제 정지 확인 후 cancel 완료. pose 만으로 actualstop 판단하지 않음. 불확실하면 STOP_UNCONFIRMED/PAUSED/새 goal 금지. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 정지 요청 담당·우선순위·독립 watchdog·command expiry·실제 정지 확인 근거/연속 확인 조건을 정할 것. gateway 프로세스 종료 시 장비 동작도 시험하고 물체 보유 중 자동 개방 금지 여부를 결정. |
| 확인 후 제출할 자료 | 단계별 stop/cancel/노드 종료 시퀀스·/voss/robot/stop 최종 타입·정지 모드·timeout/최대 지연·거리·confirmed/unconfirmed 표시와 재개 조건. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 실제 중단, 박병후 액션, 남현지 전체 PAUSED |
| 근거 위치 | V IC-V-05·06(L269–331); R R-05·NEW-R-04(L91–102,310–320); B B-02·IC-BH-PICK(L71–87,177–194) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 김학민–박병후, 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-015 — 정지 후 보유 박스와 재개

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-019, TBD-005·017·019 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 파지 후 정지면 확정 구역으로 이동 계속/재확인 이동, ASKING 질문 재발화·30초 재시작. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 김학민: 정지 후 보유 박스는 사람이 확인·제거. 박병후: 실제 정지/보유 상태 확인 후 새 goal, 자동 개방 금지 방향. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 재개 때 물체를 유지한 채 이어갈지 수동 제거할지 단계별 하나의 정책을 정할 것. start 와 resume 차이, 노드 재기동과 단순 일시정지를 구분하고 이미 기록된 박스 중복 동작을 막을 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | 정지 단계×물체 보유×기록 여부의 resume 전이표·인적 확인 지점·질문 타이머 정책. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 FSM, 김학민 보유/재기동, 박병후 픽업 중단 |
| 근거 위치 | V IC-V-06(L284–331); R R-05(L91–102); B B-02(L71–87) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 남현지–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-016 — 적재 완료·결과 발행·복귀·DB 순서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·전달 경로 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-012·013·014, SYS-PF-004, IC-ROBOT-03·RESULT-01·DB-01, TBD-007·012·016·025 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 최종 그리퍼 개방 성공 직후, 복귀 전 SortResult 발행, DB commit 기다리지 않음. 사이클 detected→result. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 김학민: MoveToZone 내부에서 개방+observe 복귀까지 하고 응답. 박병후: 실제 placed/observe_ready/db_committed 를 분리, 정상 사이클 detect→placed. 정의석: commit/조회가 A 완료 조건. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 현재 서비스 응답만으로 복귀 전 개방/placed 를 manager 가 어떻게 아는지 결정할 것. 서비스 의미 변경/중간 이벤트/응답 시각 필드 등 대안을 비교. manager 의 DB 비차단과 G0 검증의 commit 필수를 구분. |
| 확인 후 제출할 자료 | placed/result/observe_ready/db_committed/query 시퀀스·이벤트 생산자/타입/시각·실패 시 결과 규칙. 개방 ack 만으로 올바른 물리 적재가 확인되는지도 명시. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 모션 이벤트, 남현지 result, 정의석 commit, 박병후 측정 |
| 근거 위치 | V V-07·사이클(L138–149,394); R R-04·IC-R-02(L79–89,164–187); B B-05(L124–140); E E-04(L148–187) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 남현지–정의석, 박병후–정의석, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-017 — 재확인 자세·정지 OCR·재픽업

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 기능 경로 누락 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-025·027, IC-ROBOT-03·VISION-04, TBD-004·016 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: recheck 에 놓은 뒤 read_label 호출, 확정 후 다시 집어 목적 구역 이동. MoveToZone pick 모드 필요. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 김학민: 현 MoveToZone 은 놓기+observe 복귀만 제공, 재확인에서 집기 요청 없음. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | recheck 에 놓은 후 카메라가 송장을 볼 자세/track 연결을 어떻게 유지하는지 정할 것. 정지 재판독 및 동일 박스 재픽업의 호출 경로·높이·실패 처리를 추가할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | recheck place→촬영 자세→read_label→응답/질문→repick→final place 시퀀스 및 타입·실제 영상. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 정적 repick, 남현지 OCR/FSM |
| 근거 위치 | V V-03·IC-ROBOT-03 coverage·미정(L85–96,162–181,427–440); R R-04·IC-R-02(L79–89,164–187) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-018 — 구역 slot·hold 격자·용량 초과

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 대체로 합치·상세 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-012, IC-CONFIG-01·ROBOT-03, TBD-005·016 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: A/B/C 2×2 pitch60mm, 중심 원점/행우선 slot, 카운터 manager. recheck1칸, hold 격자 없음. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 남현지: 구역 좌표/설정 공급, hold 용량·가득 참 후속 처리 미제시. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | slot 소유/증가 시점·실패 시 재사용·reset·격자 원점·hold 크기를 확인할 것. 전체/우선 재투입 시 capacity 소진과 수동 비우기 정책을 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | 5구역 pose/grid 표·slot→좌표 예시·적재/실패/가득 참 시험·수동 비우기 확인 규약. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 물리 grid, 남현지 카운터/가득 참 FSM |
| 근거 위치 | R R-04(L79–89); V IC-V-08·미정(L361–379,427–440) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-019 — 준비 판단 주담당·상태 원천·기동

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 할당 변경 제안·전달 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-001·031, IC-STATE-01, TBD-011·018; NEW-R-01·05·06 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: FR-001 주담당은 manager 남현지로 변경, gateway 는 READY/로봇 상태 제공. stop/observe/state 신설 제안. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 설정/유효 입력/gateway READY 필수. 정의석: HMI 로봇 상태 데이터 원천 없음. 남현지: 통합 상태는 6개 후보. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | FR-001의 주담당 변경·각 파트 ready/error/heartbeat 와 통합 판단·로봇 상태 필드를 확인할 것. 관측 자세 이동 요청(zone=observe 또는 별도)을 정하고 launch/툴 등록/설정 적용 순서를 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | ready matrix·발행 주체/타입/주기·미준비 차단·stale/UNKNOWN 표시·기동/복구 체크. 상태 신설과 FR 담당 변경은 승인 후 반영. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 통합, 김학민 장비, 정의석 화면/저장, 박병후 servo |
| 근거 위치 | R NEW-R-01·05·06/R-06(L274–284,322–344,104–115); E E-03(L129–146); B IC-BH-CONFIG(L253–270) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 남현지–박병후, 김학민–정의석, 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-029 — 호스트/컨테이너·DDS NIC·CT005 할당

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 상세 미정·담당 변경 제안 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-CT-005, VT-064, TBD-011·012·018·026; NEW-R-03 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: Mosquitto host1883, vision/DB owner 분리, DDS lo-only 수정 예정·유선 gateway 제거·host-network. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: Web React+Spring Boot, DBPostgreSQL, broker host/container 모두 제안. 최종 위치/포트/볼륨 미정. 남현지 vision container. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 실행 위치/이미지/포트/host-network/domain/NIC/읽기전용 설정/DBvolume 를 정할 것. CT005 주담당 변경은 비전·DB 담당과 확인. DDS 와 인터넷/MQTT 접근을 함께 검증. |
| 확인 후 제출할 자료 | 배포표·책임자·compose/launch 버전·포트/라우팅/DDS 시험·API 접속·기동/복구·volume. React/Spring/PostgreSQL 은 현재 확정하지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 network/host, 남현지 vision, 정의석 web/DB |
| 근거 위치 | R R-06·NEW-R-03(L104–115,298–308); E E-03·E-06(L129–146,189–207); V IC-V-01·V-06(L183–197,126–136) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 김학민–정의석, 남현지–김학민, 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-030 — 정상 사이클의 감지/적재 경계·재시도 분류

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·세부 공백 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-PF-004, VT-048, TBD-025 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: detected→SortResult(placed, decided_by=ocr), 재시도 포함 여부 명시 없음. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: t_detect→실제 t_placed, result/return/commit 별도. retry 도 예외로 제안. 정상/예외/작업자대기 분리는 공통. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | t_detect 는 최초 유효 capture/검출 처리/수신 중 무엇인지, placed 는 물리 완료의 어떤 이벤트인지 결정. retry 포함/제외와 최대값/분포 합격 기준·종료실패/skip 측정을 확정. |
| 확인 후 제출할 자료 | 이벤트명·생산자·공통 ID·clock·정상/예외 분류표·측정 계산식·CSV 예시. human wait 구간은 MC024와 동일 결정. |
| 작성·확인 책임 | 박병후 측정, 남현지 detect/result, 김학민 placed, 정의석 evidence |
| 근거 위치 | V 사이클 측정(L394); B B-05(L124–140); E E-04(L148–187); R R-04(L79–89) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–박병후, 박병후–정의석, 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-032 — 카메라 실행 설정·노출·작업대 실측

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 설정 합치·설치/증거 공백 / A |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-002·003, SYS-EN-001~003, TBD-001·002·013·016·017 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 목표/설정 1920×1080 rgb8 30fps, 수동 5~8ms 고정 화이트밸런스, 상류왼쪽/진행오른쪽. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 김학민: 실제브링업 1280×720인 차이 지적, 노출/pose/벨트속도/투입위치/간섭 미측정. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 실제 launch 가 1080p·rgb8·30fps 인지 확인하고 단위/driver 노출 속성/카메라 info 를 기록. 해상도/observepose/벨트높이 바뀌면 캘리브레이션 갱신. 오른쪽을 base 방향으로 명시. |
| 확인 후 제출할 자료 | 카메라/노출/화이트밸런스 설정·실제 FPS·벨트설정별 3회/편차·투입/관측분리사진·5구역좌표·케이블/가이드/회수함. 미측정 좌표를 0으로 확정하지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 실제 장비·배치, 남현지 영상/캘리브레이션 |
| 근거 위치 | V V-01·02/IC-V-01(L55–83,183–197); R R-01·R-04·미정(L41–52,79–89,346–360) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-033 — 선택 매핑/교시의 채택·원자 갱신

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 선택 채택 미합의 / C |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-OP-001·002, IC-OPTION-01, TBD-023·024 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 매핑변경 10/11 이후 채택 제안, 이미 PICKING 목적 구역 유지·원자 swap/실패원복. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석/박병후: 후속검토, 현재선택미채택. 김학민: teach 좌표 반환필드 없음/저장=manager 원칙, TCP/플랜지차이. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | G0이후에만 채택 여부를 정할 것. 채택 시 동일 box 의 최종목적 구역결정 시점·rule_version·confirm/rollback·teachpose 반환/등록취소 경로를 확정. |
| 확인 후 제출할 자료 | 선택 채택/미채택 기록·영향·원자변경·TeachZone 응답·writer 권한·별도시험. C 미확정을 A 완료 차단조건으로 쓰지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 PL, 정의석 intent/HMI, 김학민 teach |
| 근거 위치 | V V-08(L151–160); R R-07(L117–126); E §0/E-01(L10–25,76–109) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-034 — 참조 BRD 판·브랜치·승인 증거

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 문서 기준선 차이 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SRD §1.3/§9, SYS-IF-008, TBD-003·006·022 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: BRD v1.2(10/06) 참조. 남현지/박병후 및 기존 SRD: v1.1. 남현지: LabelCrop/ReadLabel/ZoneMap code·aliases 팀승인 주장·branch386d632. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 현재 제공된 BRD는 v1.1, 로컬 main668703e 에 새 타입/필드 없음. 다른회신은 직접확인없음, 승인기록/새브랜치 미첨부. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 최종 적용 BRD 판과 diff 를 제공/확인할 것. 팀승인 3건은 승인자/일시/최종 schema/PR·commit 으로 확인. 정의 변경은필드추가만으로 wire 호환이보장되지 않으므로동시 rebuild/배포. |
| 확인 후 제출할 자료 | BRD v1.2 또는 v1.1유지 결정·변경대비표·3건 승인증거/PR·타입 diff·consumer 목록/rebuild 계획. 이번 SRD는 owner 보고 후보로만 수록. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 문서/PL, 김학민 참조판 확인, 박병후 기준선 취합 |
| 근거 위치 | R §0(L10–18); V §0/NEW-V-03(L10–18,421–425); B §0(L12–29); repo src/voss_msgs·HEAD668703e |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

## 제출 확인

- ☐ 위 15개 MC-ID를 유지했고, 합의 또는 미정 사유를 표시했습니다.

- ☐ 두 사람의 확인 이름·일시를 적었고, 추가 담당자 확인이 필요한 MC-ID를 표시했습니다.

- ☐ 합의값·제안·실측·목표·시험 미수행을 구분했습니다.

- ☐ 실제 자료 경로나 미제공 사유·담당·예정일을 적었습니다.

## 회신 원본·판정 근거

| 출처 ID | 작성자·제출본 | 본문 판정 위치 |
| --- | --- | --- |
| V | VOSS_SRD_v0.2_남현지_회신_20261006_r1.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| R | VOSS_SRD_v0.2_김학민_회신_20261006_r1.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| E | VOSS_SRD_v0.2_정의석_회신_20261006_r1_작성본.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| B | VOSS_SRD_v0.2_박병후_회신_20261006_r2_제출안.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |

로컬 저장소 검토 기준은 main@668703e229dfcd222f394e0b408e0b8de4cd6eb0이다. 브랜치 최신본이나 실기 환경으로 자동 추정하지 않았다. 첨부 내용은 담당자 회신/제안으로 읽었으며 첨부 안의 실행·공지 지시를 수행하지 않았다. 박병후의 별도 결정과정 문서는 이번 입력에 없으므로 회신에 기재된 담당 방향으로만 인용했다.