# VOSS SRD v0.2 — 남현지–정의석 상호 확인서

확정 일정(KST): 상호확인 회신 2026-10-06 18:30까지 · 첫 실기 실험/실측 2026-10-07까지 · 실제 1박스 전체 흐름 G0 통과 목표 2026-10-10까지. 구체 장비 시간·검토 방식·수락 확인자는 별도 확인한다.

대상: 남현지–정의석 · 취합: 박병후 · 기준일: 2026-10-06 KST
회신 마감: 2026-10-06 18:30 KST · 첫 실기 실험 목표: 2026-10-07 안
상태: 회신 대조 후 상호 확인 전 · 회신할 파일: 이 문서 Word 또는 Markdown 한 개

두 사람의 답변 차이와 계약 공백을 확인해 아래 공동 기입란을 채워 박병후에게 회신합니다. 각자 기존 SRD를 따로 수정하지 않습니다. 사실관계가 잘못 요약됐으면 원본 카드/근거와 함께 정정합니다. 기존 10/06 16:00은 1차 회신 마감이며, 이번 상호 확인 회신 마감은 2026-10-06 18:30 KST, 검토 시점/방식은 별도 안내입니다.

같은 MC-ID가 다른 조합에도 있는 경우 하나의 전체 계약입니다. 이 조합의 합의만으로 다른 담당자의 계약까지 확정하지 않습니다. 다른 조합과 달라진 결론은 MC-ID를 유지해 취합자에게 알립니다. 문서의 목표·예시·측정 예정일을 실측/승인으로 바꾸지 않습니다. 필수 변경만 기존 ID·변경 전후·영향·근거를 남겨 제안하고, 관련 담당자 확인·PL 검토 후 반영합니다.

## 확인 목록

| MC-ID | 확인 사항 | 구분 | 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| MC-003 | track/box/session/task/attempt 유일성과 재투입 | 계약 공백·충돌 가능 | A/B |
| MC-016 | 적재 완료·결과 발행·복귀·DB 순서 | 명시적 충돌·전달 경로 공백 | A/B |
| MC-019 | 준비 판단 주담당·상태 원천·기동 | 할당 변경 제안·전달 공백 | A/B |
| MC-020 | SortResult→DB 필드·enum·누락 데이터 | 명시적 충돌·계약 공백 | A/B |
| MC-021 | 남은 수에서 FAILED 포함·재투입 집계 | 명시적 충돌 | B |
| MC-022 | Stats 제공자·API 와 메모리 백업 | 명시적 차이·계약 공백 | B |
| MC-023 | 전체 분류·이력 질의·HOLD·명령 인자 | 명시적 충돌·양식 공백 | B |
| MC-024 | 질문 ID·답변 유효성·30초·TTS 실패 | 대체로 합치·계약 공백 | B |
| MC-025 | TTS 우선순위·중복 억제의 소유자 | 명시적 충돌 | B |
| MC-026 | MQTT JSON·ack·중복·QoS·timestamp | 회신↔기존 계약 차이·미정 | B |
| MC-027 | DB 장애·다음 박스 허용·durable 보존 | 정책 미합의 | A/B |
| MC-028 | 공용 PC 사양·GPU 동거·음성/비전 선택 | 증거 수준 차이·자원 공백 | A/B |
| MC-029 | 호스트/컨테이너·DDS NIC·CT005 할당 | 상세 미정·담당 변경 제안 | A/B |
| MC-033 | 선택 매핑/교시의 채택·원자 갱신 | 선택 채택 미합의 | C |

먼저 A 항목을 확인해 G0 연결 계약을 닫고, B 상세는 별도 남깁니다. C 는 G0이후 선택 채택 때만 확인합니다. 계약 공백은 상대가 다른 값에 동의했다는 뜻이 아닙니다. 자료 미첨부와 직접 충돌을 구분해 답해 주세요.

## 공동 회신 카드

### MC-003 — track/box/session/task/attempt 유일성과 재투입

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 계약 공백·충돌 가능 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-004·014, SYS-DT-001, TBD-003·007·008·012·022 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 투입 회차별 box_id, 재시도는 같은 box_id 의 attempt 1~3, 재투입은 새 box_id. 접두 MMDDTHHMM-순번. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: attempt_id 또는 처리 시도별 box_id 유일키 제안. 박병후: task/session/attempt 와 물리 박스 대응 필요. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 처리 시도라는 말이 투입 회차인지 파지 재시도인지 통일할 것. 같은 분 재시작·노드 재기동·해가 바뀌어도 DB 키 충돌이 없는지, track 만료 후 같은 박스와 재투입을 구분하는지 확인할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | ID 대응표·유일키·생성/만료 주체·재시작 규약·물리 박스 시험대장. retry/reinsert/중복 수신 각 예시와 DB 행 수. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 업무 ID, 정의석 DB 키, 박병후 시험 ID 취합 |
| 근거 위치 | V V-03·V-07·IC-V-07(L85–96,138–149,333–359); E E-04·IC-EUS-DB-01(L148–187,297–315); B B-04(L106–122) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 남현지–박병후, 박병후–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-016 — 적재 완료·결과 발행·복귀·DB 순서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·전달 경로 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-012·013·014, SYS-PF-004, IC-ROBOT-03·RESULT-01·DB-01, TBD-007·012·016·025 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 최종 그리퍼 개방 성공 직후, 복귀 전 SortResult 발행, DB commit 기다리지 않음. 사이클 detected→result. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 김학민: MoveToZone 내부에서 개방+observe 복귀까지 하고 응답. 박병후: 실제 placed/observe_ready/db_committed 를 분리, 정상 사이클 detect→placed. 정의석: commit/조회가 A 완료 조건. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 현재 서비스 응답만으로 복귀 전 개방/placed 를 manager 가 어떻게 아는지 결정할 것. 서비스 의미 변경/중간 이벤트/응답 시각 필드 등 대안을 비교. manager 의 DB 비차단과 G0 검증의 commit 필수를 구분. |
| 확인 후 제출할 자료 | placed/result/observe_ready/db_committed/query 시퀀스·이벤트 생산자/타입/시각·실패 시 결과 규칙. 개방 ack 만으로 올바른 물리 적재가 확인되는지도 명시. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 모션 이벤트, 남현지 result, 정의석 commit, 박병후 측정 |
| 근거 위치 | V V-07·사이클(L138–149,394); R R-04·IC-R-02(L79–89,164–187); B B-05(L124–140); E E-04(L148–187) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 남현지–정의석, 박병후–정의석, 김학민–박병후 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-019 — 준비 판단 주담당·상태 원천·기동

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 할당 변경 제안·전달 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-001·031, IC-STATE-01, TBD-011·018; NEW-R-01·05·06 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: FR-001 주담당은 manager 남현지로 변경, gateway 는 READY/로봇 상태 제공. stop/observe/state 신설 제안. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 설정/유효 입력/gateway READY 필수. 정의석: HMI 로봇 상태 데이터 원천 없음. 남현지: 통합 상태는 6개 후보. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | FR-001의 주담당 변경·각 파트 ready/error/heartbeat 와 통합 판단·로봇 상태 필드를 확인할 것. 관측 자세 이동 요청(zone=observe 또는 별도)을 정하고 launch/툴 등록/설정 적용 순서를 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | ready matrix·발행 주체/타입/주기·미준비 차단·stale/UNKNOWN 표시·기동/복구 체크. 상태 신설과 FR 담당 변경은 승인 후 반영. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 통합, 김학민 장비, 정의석 화면/저장, 박병후 servo |
| 근거 위치 | R NEW-R-01·05·06/R-06(L274–284,322–344,104–115); E E-03(L129–146); B IC-BH-CONFIG(L253–270) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 남현지–박병후, 김학민–정의석, 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-020 — SortResult→DB 필드·enum·누락 데이터

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·계약 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-IF-004, IC-RESULT-01·DB-01, TBD-007·012; NEW-V-01·02 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: decided_by=ocr/recheck/operator, outcome=placed/held/failed/passed(추가 후보), raw_text/reason/attempts 추가. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: DB decided_by=AUTO/OPERATOR/TIMEOUT, result=PLACED/HELD/FAILED, track_id/started_at/second_region/rule_version/retries 등. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 대소문자·enum 및 의미 매핑을 정할 것. TIMEOUT 은 판정 주체인지 reason 인지, passed 저장/집계, attempts 총횟수↔retries 추가횟수(attempts-1) 경계를 확인. 현 메시지에 없는 DB 필드 전달 경로를 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | ROS→DB 컬럼 매핑·nullable/필수/실제 타입·OCR 원문 / 2위 후보·start/finish/rule_version 원천·4결과 실제 JSON/행 예시. 누락값을 추정으로 채우지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 result 원천, 정의석 schema/변환 |
| 근거 위치 | V IC-V-04·07/NEW-V-01·02(L244–267,333–359,398–419); E E-04·IC-EUS-DB-01(L148–187,297–315) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-021 — 남은 수에서 FAILED 포함·재투입 집계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-029·032, IC-STATS-01, TBD-007·008 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: remaining=planned−(placed+held+failed), passed 제외. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: remaining=max(planned−(PLACED+HELD),0), FAILED 제외하여 재투입 가능. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 예정 수량이 물리 박스 수인지 투입 회차 수인지 먼저 결정할 것. failed/held/passed/재투입의 완료·누적 처리·남은 수를 각각 정의하고 음성/HMI/DB 동일값으로 맞출 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | failed→재투입→placed, passed→재투입→placed, held 와 planned 변경을 포함한 입력/예상 집계 표·음수 clamp·session 범위. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 업무 의미, 정의석 SQL, 박병후 물리 분모 확인 |
| 근거 위치 | V V-07(L138–149); E E-05(L57–74); B B-04(L106–122) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 박병후–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-022 — Stats 제공자·API 와 메모리 백업

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 차이·계약 공백 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-029, IC-STATS-01, TBD-008·009 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: DB 기준 조회는 정의석 측 담당, manager Stats 는 세션 메모리 백업 후보. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: DB 만 source of truth, provider 미정. query_kind/dong/session 요청·count/as_of 응답 제안. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 서비스 이름 중복을 피하도록 단일 owner 와 호출 경로를 정할 것. DB 장애 시 메모리값을 공식 이력으로 내보낼지 금지/명시할지 결정. 기존 Stats 는 빈 요청→total/placed/held/failed/json 으로 새안과 다름. |
| 확인 후 제출할 자료 | Stats 최종 srv·owner·음성/HMI query 경로·DB unavailable 응답·commit snapshot/as_of 기준·동일 SQL. |
| 작성·확인 책임 | 정의석 조회안, 남현지 소비/현재 service 인계 |
| 근거 위치 | V IC-STATS coverage(L162–181); E IC-EUS-STATS-01(L261–277); repo src/voss_msgs/srv/Stats.srv |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-023 — 전체 분류·이력 질의·HOLD·명령 인자

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌·양식 공백 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-017·018·020·027·029, IC-CMD-01, TBD-005·009·011; CHG-EUS-01 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 전체=priority(dong=""), 이력은 Stats 경로. V-05/FR018에는 start IDLE·PAUSED, 상세 전이표에는 start IDLE 만/resume PAUSED. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: priority 는 dong 필수, 전체=start(mode=all), query_history/query_kind 추가, 보류 zone=HOLD 후보. MQTT type/args. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | canonical command 와 Command(command,arg) 직렬화 문법을 결정. 전체 전환과 시작/재개를 분리할지, query_history 라우터, HOLD↔hold↔보류, 동 allow-list/default 값을 확인. 현지 회신 내부 start 불일치도 정정. |
| 확인 후 제출할 자료 | 운전/우선/전체/이력/답변 정답 JSON·Intent→service/MQTT 대응·상태별 유효표·접수 / 완료·command_id/TTL. |
| 작성·확인 책임 | 정의석 명령 schema, 남현지 FSM/서비스 |
| 근거 위치 | V IC-V-06·CMD coverage(L284–331,162–181), FR018(L20–51); E E-01·CHG-EUS-01(L76–109,417–427); repo srv/Command.srv |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-024 — 질문 ID·답변 유효성·30초·TTS 실패

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 대체로 합치·계약 공백 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-026·027·028, IC-VOICE-01·CMD-01·STATE-01, TBD-005·009·010·025 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: question_id=box_id, 후보는 pending_question 문자열, say 발행 시각부터 30초. 무효 답 1회 재안내·timer 유지·만료답무시. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: 현재 Intent/say 는 question_id 가 없음, TTS 중 동시 입력 정책 미정. 박병후: 질문 시작/유효답/timeout 대기구간 측정 필요. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 질문 ID를 명령에 실어야 할지, 늦은 답을 다음 질문에 적용하지 않는 상관 규약을 정할 것. 타이머 publication/재생시작/재생완료 기준과 TTS 실패/stop/resume/API 지연에서의 처리 및 human_wait 경계를 확인. |
| 확인 후 제출할 자료 | 질문/답 event schema·box/question 연결·무효/late/무응답/TTS 실패 사례·30초 기준·측정 타임라인. 타이머 시작 차이는 미합의이며 상대가 다른 값을 확정한 것으로 쓰지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 질문 FSM, 정의석 음성, 박병후 시간 집계 |
| 근거 위치 | V IC-V-06(L284–331); E E-02·IC-EUS-VOICE-01(L111–127,243–259); B B-05(L124–140) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 박병후–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-025 — TTS 우선순위·중복 억제의 소유자

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 명시적 충돌 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-022, IC-VOICE-01, TBD-010 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 발화 우선순위/중복억제는 speech_out 결정. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: 동일문구 중복은 upstream manager 책임 제안, speech_out dedupe 미정. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 동일 box 이벤트 재전달과 서로 다른 box 의 같은 문장을 구분할 것. stop/장비오류/질문/집계의 발화 우선순위·기존 발화 중단·dedupe key/window·half-duplex 를 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | 발화 큐 정책·주담당·String 유지/메타데이터 필요성·반복/긴급발화 시험. |
| 작성·확인 책임 | 정의석 speech_out, 남현지 발행 이벤트 |
| 근거 위치 | V IC-VOICE coverage(L162–181); E IC-EUS-VOICE-01(L243–259) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-026 — MQTT JSON·ack·중복·QoS·timestamp

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 회신↔기존 계약 차이·미정 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-IF-006, IC-MQTT-01, TBD-011·026; CHG-EUS-01 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 기존 mqtt.md: command/arg JSON. 정의석: command_id/type/args/sent_at JSON, ack topic 또는 HTTP 대안·QoS1 제안. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 남현지: ROS Command 는 command/arg, state reliable volatile 제안 vs conventions state transient_local. JSON 변환 및 최종 QoS 미확인. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | JSON→service 변환·ack 경로·error/timeout·중복/TTL·retained 정책을 확정. 서로 다른 시계 ISO/epoch/ROS 값 변환과 reconnect snapshot·broker 포트/도달성을 확인. |
| 확인 후 제출할 자료 | 4topic schema+command ack·QoS/retained 표·중복미실행·재접속/연결상실 로그·port/NIC 조건. publish 성공과 manager 접수 구분. |
| 작성·확인 책임 | 정의석 bridge/web, 남현지 ROS endpoint, 김학민 network |
| 근거 위치 | E E-03·IC-EUS-MQTT-01(L129–146,279–295); V V-06(L126–136); repo docs/interfaces/mqtt.md·conventions.md |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 김학민–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-027 — DB 장애·다음 박스 허용·durable 보존

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 정책 미합의 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-DT-002·003, IC-DB-01, TBD-012·018 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: manager 는 저장 완료를 기다리지 않음. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: commit 실패 집계 제외, 다음 박스 허용/queue/retry/보존/초기화는 미정. 박병후: A 는 commit+query 필수. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 정상 운전 비차단과 DB 장애 정책을 별도 결정할 것. 영속 재전달·중복키·실패 알림/ack·buffer/backoff·유실 방지·next-box pause·세션/reset/보존 기간을 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | DB_ERROR event/표시·manager 상태·buffer 한도/재기동 복원·writer/read 접속·volume/backup/retention/reset 표·장애 시험. |
| 작성·확인 책임 | 정의석 저장 정책, 남현지 운전 상태, 박병후 G0 수락 |
| 근거 위치 | V V-07(L138–149); E E-04·DB card(L148–187,297–315); B B-04(L106–122) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 박병후–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-028 — 공용 PC 사양·GPU 동거·음성/비전 선택

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 증거 수준 차이·자원 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-CT-001·005, TBD-001·010·026 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 정의석: MSI/i7/RAM32GB/4060Laptop8GB/드라이버 595.91/CUDA13.2 등 문서상 #5 완료, 원본 로그 없음. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 남현지: 사양은 회신 전달 내용, #5 미기록. 로컬 repo #5는 빈 칸. 음성/비전 동시 VRAM·CPU·주기 실측 없음. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 기본 사양은 담당자 보고와 실측 증거를 구분할 것. #5 로그/측정일·실제컨테이너/driver/USB inventory 를 보완하고 Whisper/YOLO/PaddleOCR 동시부하 조건을 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | env_report/nvidia-smi/USB/NIC 원본·실행 버전·동시 CPU/RAM/VRAM/latency/servo 로그·모델 선택 근거. Docker/CUDA 버전을 검증 완료로 쓰지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 정의석 PC/음성, 남현지 비전, 김학민 장비/NIC |
| 근거 위치 | E E-06(L189–207); V §0/V-01(L10–18,55–71); R R-01·R-06(L41–52,104–115); repo measurements #5 |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 김학민–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-029 — 호스트/컨테이너·DDS NIC·CT005 할당

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 상세 미정·담당 변경 제안 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-CT-005, VT-064, TBD-011·012·018·026; NEW-R-03 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: Mosquitto host1883, vision/DB owner 분리, DDS lo-only 수정 예정·유선 gateway 제거·host-network. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: Web React+Spring Boot, DBPostgreSQL, broker host/container 모두 제안. 최종 위치/포트/볼륨 미정. 남현지 vision container. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 실행 위치/이미지/포트/host-network/domain/NIC/읽기전용 설정/DBvolume 를 정할 것. CT005 주담당 변경은 비전·DB 담당과 확인. DDS 와 인터넷/MQTT 접근을 함께 검증. |
| 확인 후 제출할 자료 | 배포표·책임자·compose/launch 버전·포트/라우팅/DDS 시험·API 접속·기동/복구·volume. React/Spring/PostgreSQL 은 현재 확정하지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 network/host, 남현지 vision, 정의석 web/DB |
| 근거 위치 | R R-06·NEW-R-03(L104–115,298–308); E E-03·E-06(L129–146,189–207); V IC-V-01·V-06(L183–197,126–136) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 김학민–정의석, 남현지–김학민, 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-033 — 선택 매핑/교시의 채택·원자 갱신

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 선택 채택 미합의 / C |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-OP-001·002, IC-OPTION-01, TBD-023·024 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 남현지: 매핑변경 10/11 이후 채택 제안, 이미 PICKING 목적 구역 유지·원자 swap/실패원복. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석/박병후: 후속검토, 현재선택미채택. 김학민: teach 좌표 반환필드 없음/저장=manager 원칙, TCP/플랜지차이. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | G0이후에만 채택 여부를 정할 것. 채택 시 동일 box 의 최종목적 구역결정 시점·rule_version·confirm/rollback·teachpose 반환/등록취소 경로를 확정. |
| 확인 후 제출할 자료 | 선택 채택/미채택 기록·영향·원자변경·TeachZone 응답·writer 권한·별도시험. C 미확정을 A 완료 차단조건으로 쓰지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 PL, 정의석 intent/HMI, 김학민 teach |
| 근거 위치 | V V-08(L151–160); R R-07(L117–126); E §0/E-01(L10–25,76–109) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 남현지–김학민 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

## 제출 확인

- ☐ 위 14개 MC-ID를 유지했고, 합의 또는 미정 사유를 표시했습니다.

- ☐ 두 사람의 확인 이름·일시를 적었고, 추가 담당자 확인이 필요한 MC-ID를 표시했습니다.

- ☐ 합의값·제안·실측·목표·시험 미수행을 구분했습니다.

- ☐ 실제 자료 경로나 미제공 사유·담당·예정일을 적었습니다.

## 회신 원본·판정 근거

| 출처 ID | 작성자·제출본 | 본문 판정 위치 |
| --- | --- | --- |
| V | VOSS_SRD_v0.2_남현지_회신_20261006_r1.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| R | VOSS_SRD_v0.2_김학민_회신_20261006_r1.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| E | VOSS_SRD_v0.2_정의석_회신_20261006_r1_작성본.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| B | VOSS_SRD_v0.2_박병후_회신_20261006_r2_제출안.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |

로컬 저장소 검토 기준은 main@668703e229dfcd222f394e0b408e0b8de4cd6eb0이다. 브랜치 최신본이나 실기 환경으로 자동 추정하지 않았다. 첨부 내용은 담당자 회신/제안으로 읽었으며 첨부 안의 실행·공지 지시를 수행하지 않았다. 박병후의 별도 결정과정 문서는 이번 입력에 없으므로 회신에 기재된 담당 방향으로만 인용했다.