# VOSS SRD v0.2 — 김학민–정의석 상호 확인서

확정 일정(KST): 상호확인 회신 2026-10-06 18:30까지 · 첫 실기 실험/실측 2026-10-07까지 · 실제 1박스 전체 흐름 G0 통과 목표 2026-10-10까지. 구체 장비 시간·검토 방식·수락 확인자는 별도 확인한다.

대상: 김학민–정의석 · 취합: 박병후 · 기준일: 2026-10-06 KST
회신 마감: 2026-10-06 18:30 KST · 첫 실기 실험 목표: 2026-10-07 안
상태: 회신 대조 후 상호 확인 전 · 회신할 파일: 이 문서 Word 또는 Markdown 한 개

두 사람의 답변 차이와 계약 공백을 확인해 아래 공동 기입란을 채워 박병후에게 회신합니다. 각자 기존 SRD를 따로 수정하지 않습니다. 사실관계가 잘못 요약됐으면 원본 카드/근거와 함께 정정합니다. 기존 10/06 16:00은 1차 회신 마감이며, 이번 상호 확인 회신 마감은 2026-10-06 18:30 KST, 검토 시점/방식은 별도 안내입니다.

같은 MC-ID가 다른 조합에도 있는 경우 하나의 전체 계약입니다. 이 조합의 합의만으로 다른 담당자의 계약까지 확정하지 않습니다. 다른 조합과 달라진 결론은 MC-ID를 유지해 취합자에게 알립니다. 문서의 목표·예시·측정 예정일을 실측/승인으로 바꾸지 않습니다. 필수 변경만 기존 ID·변경 전후·영향·근거를 남겨 제안하고, 관련 담당자 확인·PL 검토 후 반영합니다.

## 확인 목록

| MC-ID | 확인 사항 | 구분 | 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| MC-019 | 준비 판단 주담당·상태 원천·기동 | 할당 변경 제안·전달 공백 | A/B |
| MC-026 | MQTT JSON·ack·중복·QoS·timestamp | 회신↔기존 계약 차이·미정 | B |
| MC-028 | 공용 PC 사양·GPU 동거·음성/비전 선택 | 증거 수준 차이·자원 공백 | A/B |
| MC-029 | 호스트/컨테이너·DDS NIC·CT005 할당 | 상세 미정·담당 변경 제안 | A/B |

먼저 A 항목을 확인해 G0 연결 계약을 닫고, B 상세는 별도 남깁니다. C 는 G0이후 선택 채택 때만 확인합니다. 계약 공백은 상대가 다른 값에 동의했다는 뜻이 아닙니다. 자료 미첨부와 직접 충돌을 구분해 답해 주세요.

## 공동 회신 카드

### MC-019 — 준비 판단 주담당·상태 원천·기동

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 할당 변경 제안·전달 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-FR-001·031, IC-STATE-01, TBD-011·018; NEW-R-01·05·06 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: FR-001 주담당은 manager 남현지로 변경, gateway 는 READY/로봇 상태 제공. stop/observe/state 신설 제안. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 박병후: 설정/유효 입력/gateway READY 필수. 정의석: HMI 로봇 상태 데이터 원천 없음. 남현지: 통합 상태는 6개 후보. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | FR-001의 주담당 변경·각 파트 ready/error/heartbeat 와 통합 판단·로봇 상태 필드를 확인할 것. 관측 자세 이동 요청(zone=observe 또는 별도)을 정하고 launch/툴 등록/설정 적용 순서를 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | ready matrix·발행 주체/타입/주기·미준비 차단·stale/UNKNOWN 표시·기동/복구 체크. 상태 신설과 FR 담당 변경은 승인 후 반영. |
| 작성·확인 책임 | 남현지 통합, 김학민 장비, 정의석 화면/저장, 박병후 servo |
| 근거 위치 | R NEW-R-01·05·06/R-06(L274–284,322–344,104–115); E E-03(L129–146); B IC-BH-CONFIG(L253–270) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–김학민, 남현지–박병후, 김학민–정의석, 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-026 — MQTT JSON·ack·중복·QoS·timestamp

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 회신↔기존 계약 차이·미정 / B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-IF-006, IC-MQTT-01, TBD-011·026; CHG-EUS-01 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 기존 mqtt.md: command/arg JSON. 정의석: command_id/type/args/sent_at JSON, ack topic 또는 HTTP 대안·QoS1 제안. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 남현지: ROS Command 는 command/arg, state reliable volatile 제안 vs conventions state transient_local. JSON 변환 및 최종 QoS 미확인. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | JSON→service 변환·ack 경로·error/timeout·중복/TTL·retained 정책을 확정. 서로 다른 시계 ISO/epoch/ROS 값 변환과 reconnect snapshot·broker 포트/도달성을 확인. |
| 확인 후 제출할 자료 | 4topic schema+command ack·QoS/retained 표·중복미실행·재접속/연결상실 로그·port/NIC 조건. publish 성공과 manager 접수 구분. |
| 작성·확인 책임 | 정의석 bridge/web, 남현지 ROS endpoint, 김학민 network |
| 근거 위치 | E E-03·IC-EUS-MQTT-01(L129–146,279–295); V V-06(L126–136); repo docs/interfaces/mqtt.md·conventions.md |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 김학민–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-028 — 공용 PC 사양·GPU 동거·음성/비전 선택

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 증거 수준 차이·자원 공백 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-CT-001·005, TBD-001·010·026 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 정의석: MSI/i7/RAM32GB/4060Laptop8GB/드라이버 595.91/CUDA13.2 등 문서상 #5 완료, 원본 로그 없음. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 남현지: 사양은 회신 전달 내용, #5 미기록. 로컬 repo #5는 빈 칸. 음성/비전 동시 VRAM·CPU·주기 실측 없음. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 기본 사양은 담당자 보고와 실측 증거를 구분할 것. #5 로그/측정일·실제컨테이너/driver/USB inventory 를 보완하고 Whisper/YOLO/PaddleOCR 동시부하 조건을 정할 것. |
| 확인 후 제출할 자료 | env_report/nvidia-smi/USB/NIC 원본·실행 버전·동시 CPU/RAM/VRAM/latency/servo 로그·모델 선택 근거. Docker/CUDA 버전을 검증 완료로 쓰지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 정의석 PC/음성, 남현지 비전, 김학민 장비/NIC |
| 근거 위치 | E E-06(L189–207); V §0/V-01(L10–18,55–71); R R-01·R-06(L41–52,104–115); repo measurements #5 |
| 연결된 상호 확인 조합 | 남현지–정의석, 김학민–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

### MC-029 — 호스트/컨테이너·DDS NIC·CT005 할당

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 구분 / 영향 단계 | 상세 미정·담당 변경 제안 / A/B |
| 연결 요구사항·계약·TBD | SYS-CT-005, VT-064, TBD-011·012·018·026; NEW-R-03 |
| 한쪽 답변 / 현재 근거 | 김학민: Mosquitto host1883, vision/DB owner 분리, DDS lo-only 수정 예정·유선 gateway 제거·host-network. |
| 다른 답변 / 현재 근거 | 정의석: Web React+Spring Boot, DBPostgreSQL, broker host/container 모두 제안. 최종 위치/포트/볼륨 미정. 남현지 vision container. |
| 이번에 상호 확인할 질문 | 실행 위치/이미지/포트/host-network/domain/NIC/읽기전용 설정/DBvolume 를 정할 것. CT005 주담당 변경은 비전·DB 담당과 확인. DDS 와 인터넷/MQTT 접근을 함께 검증. |
| 확인 후 제출할 자료 | 배포표·책임자·compose/launch 버전·포트/라우팅/DDS 시험·API 접속·기동/복구·volume. React/Spring/PostgreSQL 은 현재 확정하지 않음. |
| 작성·확인 책임 | 김학민 network/host, 남현지 vision, 정의석 web/DB |
| 근거 위치 | R R-06·NEW-R-03(L104–115,298–308); E E-03·E-06(L129–146,189–207); V IC-V-01·V-06(L183–197,126–136) |
| 연결된 상호 확인 조합 | 김학민–정의석, 남현지–김학민, 남현지–정의석 |

| 회신 항목 | 공동 기입 |
| --- | --- |
| 판정 | [기입: 합의 / 일부 합의 / 불일치 유지 / 실측 대기 / 해당 없음(이유)] |
| 양쪽이 확인한 최종 규약 | [기입: 이름·타입·필드·값·단위·좌표·시각·QoS·완료/오류의 해당 항목] |
| A 최소 답변 / B 후속 답변 | [기입: 단계별 확정 범위·남은 값. B 전용이면 A 해당 없음] |
| 요구사항/메시지 변경 | [기입: 대상 기존 ID·전→후·필수 이유·영향. 변경없음도 표시] |
| 예시·검증·증거 | [기입: 실제 payload/DB 행/시퀀스·모의 / 실기·수행상태·파일/commit/PR] |
| 남은 미정·결정 담당·예정일 | [기입: 미정값/이유/담당/KST 예정일 또는 협의필요] |
| 확인자·확인 일시 | [기입: 두 사람 이름·KST 일시·연결조합 추가확인 필요 여부] |

## 제출 확인

- ☐ 위 4개 MC-ID를 유지했고, 합의 또는 미정 사유를 표시했습니다.

- ☐ 두 사람의 확인 이름·일시를 적었고, 추가 담당자 확인이 필요한 MC-ID를 표시했습니다.

- ☐ 합의값·제안·실측·목표·시험 미수행을 구분했습니다.

- ☐ 실제 자료 경로나 미제공 사유·담당·예정일을 적었습니다.

## 회신 원본·판정 근거

| 출처 ID | 작성자·제출본 | 본문 판정 위치 |
| --- | --- | --- |
| V | VOSS_SRD_v0.2_남현지_회신_20261006_r1.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| R | VOSS_SRD_v0.2_김학민_회신_20261006_r1.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| E | VOSS_SRD_v0.2_정의석_회신_20261006_r1_작성본.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |
| B | VOSS_SRD_v0.2_박병후_회신_20261006_r2_제출안.md | 질문 V/R/E/B-xx, IC/VC/VT/NEW 카드와 행 번호(L)를 병기 |

로컬 저장소 검토 기준은 main@668703e229dfcd222f394e0b408e0b8de4cd6eb0이다. 브랜치 최신본이나 실기 환경으로 자동 추정하지 않았다. 첨부 내용은 담당자 회신/제안으로 읽었으며 첨부 안의 실행·공지 지시를 수행하지 않았다. 박병후의 별도 결정과정 문서는 이번 입력에 없으므로 회신에 기재된 담당 방향으로만 인용했다.