# VOSS SRD v0.2 — 70개 요구사항/검증 카드 매핑

확정 일정(KST): 상호확인 회신 2026-10-06 18:30까지 · 첫 실기 실험/실측 2026-10-07까지 · 실제 1박스 전체 흐름 G0 통과 목표 2026-10-10까지. 구체 장비 시간·검토 방식·수락 확인자는 별도 확인한다.

기준: 4인 회신·기존 70개 SYS/VT · 일자: 2026-10-06 KST
상태: 검증 계획 취합, 실기 전체 수락 미완료

담당 회신의 요구사항 행과 검증카드를 연결했다. 아래 날짜는 회신의 제안/기존 계획이며 실제수행일·새 마감이 아니다. 카드가 적혀 있어도 조건/분모/최종 판정이 완성됐다는 뜻은 아니다. 미지정된 통합/선택카드는 보완 대상으로 표시했다.

| VT-ID | SYS-ID | 단계/기존담당 | 회신 카드/보완 | 검증 상태 | 회신 예정일(KST) | 판정 범위/남은 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VT-001 | SYS-FR-001 | A/김학민 | VC-R-02(로봇/그리퍼 부분) | 미수행 | 10/08;통합준비 검증카드 미지정 | 로봇/그리퍼 부분만; camera/config/log 통합판정카드·주담당 MC-019 확인 |
| VT-002 | SYS-FR-002 | A/남현지 | VC-V-01 | 미수행 | 10/08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-003 | SYS-FR-003 | A/남현지 | VC-V-01 | 미수행 | 10/08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-004 | SYS-FR-004 | A/남현지 | VC-V-03 | 미수행 | 10/10 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-005 | SYS-FR-005 | A/남현지 | VC-V-03 | 미수행 | 10/10 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-006 | SYS-FR-006 | A/남현지 | VC-V-04 | 미수행 | 정지 10/07·추종 10/10 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-007 | SYS-FR-007 | A/남현지 | VC-V-02 | 실측 진행 보고/원본 미확인 | 10/06 측정 진행 보고·원본없음 | 모의 최대 1.72mm·pytest6개 보고는 실측과 별개, 이동카메라/TCP MC-002·010 |
| VT-008 | SYS-FR-008 | A/박병후 | VT-BH-01/02 | 미수행 | 첫 G0 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-009 | SYS-FR-009 | A/박병후 | VT-BH-01/02 | 미수행 | 첫 G0 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-010 | SYS-FR-010 | A/박병후 | VT-BH-02 | 미수행 | 실험 10/06 오후~10/07 안 목표/미수행 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-011 | SYS-FR-011 | B/박병후 | VT-BH-04 | 미수행 | G2 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-012 | SYS-FR-012 | A/김학민 | VC-R-03 | 미수행 | 10/08~10 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-013 | SYS-FR-013 | A/김학민 | VC-R-03 | 미수행 | 10/08~10 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-014 | SYS-FR-014 | A/정의석 | VC-EUS-DB-01 | 미수행 | 10/09~11 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-015 | SYS-FR-015 | B/정의석 | VC-EUS-VOICE-01 | 미수행 | 10/06~07 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-016 | SYS-FR-016 | B/정의석 | VC-EUS-VOICE-01 | 미수행 | 10/06~07 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-017 | SYS-FR-017 | B/정의석 | VC-EUS-INTENT-01 | 미수행 | 10/06~08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-018 | SYS-FR-018 | B/남현지 | VC-V-05 | 미수행 | 모의 10/10·실기 10/14 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-019 | SYS-FR-019 | B/남현지 | VC-V-05 | 미수행 | 모의 10/10·실기 10/14 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-020 | SYS-FR-020 | B/남현지 | VC-V-05 | 미수행 | 모의 10/10·실기 10/14 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-021 | SYS-FR-021 | B/남현지 | VC-V-05 | 미수행 | 모의 10/10·실기 10/14 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-022 | SYS-FR-022 | B/정의석 | VC-EUS-TTS-01 | 미수행 | 10/08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-023 | SYS-FR-023 | B/남현지 | VC-V-04(1~4) + VC-V-01 + VT-BH-04(서보영향) | 미수행 | 10/10·B 가능성 실험일 별도 | 1차/2차/식별/독립실행 모두 필요, MC-007 보류를 기능면제로 간주하지 않음 |
| VT-024 | SYS-FR-024 | B/남현지 | VC-V-04 | 미수행 | 10/07·10/10 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-025 | SYS-FR-025 | B/남현지 | VC-V-05 + VC-V-04 | 미수행 | 요구행 10/12·카드실기 10/14→MC-031 일정확인 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-026 | SYS-FR-026 | B/남현지 | VC-V-05 | 미수행 | 요구행 10/12·카드실기 10/14→MC-031 일정확인 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-027 | SYS-FR-027 | B/남현지 | VC-V-05 | 미수행 | 모의 10/10·실기 10/14 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-028 | SYS-FR-028 | B/남현지 | VC-V-05 | 미수행 | 모의 10/10·실기 10/14 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-029 | SYS-FR-029 | B/정의석 | VC-EUS-HMI-01 | 미수행 | 10/08~10·10/10~13 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-030 | SYS-FR-030 | B/정의석 | VC-EUS-HMI-01 | 미수행 | 10/08~10·10/10~13 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-031 | SYS-FR-031 | B/정의석 | VC-EUS-HMI-01 | 미수행 | 10/08~10·10/10~13 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-032 | SYS-FR-032 | B/정의석 | VC-EUS-HMI-01 | 미수행 | 10/08~10·10/10~13 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-033 | SYS-FR-033 | A/남현지 | VC-V-06 | 미수행 | 10/09 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-034 | SYS-FR-034 | B/남현지 | VC-V-05; VC-EUS-DB-01(저장오류) | 미수행 | 10/10·10/14,DB10/09~11 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-035 | SYS-OP-001 | C/남현지 | VC-V-08 | 채택 제안/미수행 | 선택채택시 10/13 제안 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-036 | SYS-OP-002 | C/김학민 | 회신 R-07, 검증카드 미지정 | 후속검토/미수행 | 선택채택후·미정 | 채택시 pose 반환/영역검증/확인/저장/취소 시험카드 MC-033 보완 |
| VT-037 | SYS-IF-001 | A/남현지 | VC-V-03 | 미수행 | 10/10 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-038 | SYS-IF-002 | A/박병후 | VT-BH-01/02 | 미수행 | 첫 G0 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-039 | SYS-IF-003 | A/김학민 | VC-R-02 + VT-BH-02(단위/feedback 하위조건) | 미수행 | 10/08;BH 실험 10/06~07목표 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-040 | SYS-IF-004 | A/정의석 | VC-EUS-DB-01 | 미수행 | 10/09~11 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-041 | SYS-IF-005 | B/정의석 | VC-EUS-INTENT-01 | 미수행 | 10/06~08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-042 | SYS-IF-006 | B/정의석 | VC-EUS-HMI-01 | 미수행 | 10/08~10·10/10~13 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-043 | SYS-IF-007 | A/남현지 | VC-V-06 | 미수행 | 10/09 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-044 | SYS-IF-008 | A/박병후 | VT-BH-01 | 미수행 | 합의후첫 G0 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-045 | SYS-PF-001 | B/박병후 | VT-BH-04 | 미수행 | 기존 10/10 점검·G2 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-046 | SYS-PF-002 | B/남현지 | VC-V-04 | 미수행 | 10/07·10/10·10/14 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-047 | SYS-PF-003 | B/정의석 | VC-EUS-INTENT-01 | 미수행 | 10/06~08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-048 | SYS-PF-004 | B/박병후 | VT-BH-03/04 | 미수행 | G2 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-049 | SYS-PF-005 | B/정의석 | VC-EUS-TTS-01 | 미수행 | 10/08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-050 | SYS-PF-006 | B/박병후 | VT-BH-04 | 미수행 | G2 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-051 | SYS-PF-007 | B/박병후 | VT-BH-04 | 미수행 | G2 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-052 | SYS-PF-008 | B/정의석 | VC-EUS-HMI-01 | 미수행 | 10/08~10·10/10~13 | 회신은 bridge 수신→DOM 부분구간; 요구의 state 변경→DOM 전체/시계는 MC-031 보완 |
| VT-053 | SYS-SF-001 | A/김학민 | VC-R-04 + VT-BH-02(취소/중단하위조건) | 미수행 | 10/08;BH 실험 10/06~07목표 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-054 | SYS-SF-002 | A/김학민 | VC-R-02 | 미수행 | 10/08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-055 | SYS-SF-003 | A/김학민 | VC-R-01 | 미수행 | 10/06·재점검 10/14~15 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-056 | SYS-SF-004 | B/남현지 | VC-V-05 | 미수행 | 10/10·10/14 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-057 | SYS-DT-001 | A/정의석 | VC-EUS-DB-01 | 미수행 | 10/09~11 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-058 | SYS-DT-002 | B/정의석 | VC-EUS-DB-01 | 미수행 | 10/09~11 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-059 | SYS-DT-003 | B/정의석 | VC-EUS-DB-01 | 미수행 | 10/09~11 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-060 | SYS-CT-001 | A/김학민 | VC-R-01 | 미수행 | 10/06 실측목표/원본 미확인 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-061 | SYS-CT-002 | A/남현지 | VC-V-02 | 실측 진행 보고/원본 미확인 | 10/06 측정진행보고·동적변환미수행 | 모의 최대 1.72mm·pytest6개 보고는 실측과 별개, 이동카메라/TCP MC-002·010 |
| VT-062 | SYS-CT-003 | A/김학민 | VC-R-02 | 미수행 | 10/08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-063 | SYS-CT-004 | A/김학민 | VC-R-01 | 미수행 | 10/06 검사예정 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-064 | SYS-CT-005 | B/김학민 | 회신 요구행: 미수행/10/13, 통합카드 미지정 | 미수행 | 10/13 통합제안 | 비전/DB/host 담당·연결/volume/복구 조건별 카드 MC-029 보완 |
| VT-065 | SYS-CT-006 | B/정의석 | VC-EUS-SEC-01 | 미수행 | T11~13 PR 검사 예정 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-066 | SYS-MT-001 | B/박병후 | VT-BH-01/03/04 | 미수행 | 기본논리 G0 전·전체재생 G2 전 | 담당 회신: 모의 / 실기 0회; 상대 IC/안전값 확인 및 G0/G2 일 별도 |
| VT-067 | SYS-PF-009 | B/남현지 | VC-V-07 | 미수행 | 10/15,리허설 10/13~14 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-068 | SYS-EN-001 | A/남현지 | VC-V-01 + VC-R-01(설정/환경지원) | 미수행 | 노출 10/07·영상 10/08 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-069 | SYS-EN-002 | A/김학민 | VC-R-01 | 미수행 | 10/06 실측목표/원본 미확인 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |
| VT-070 | SYS-EN-003 | A/김학민 | VC-R-01(배치)+VC-R-03(실제동작) | 미수행 | 10/06·10/08~10 | 회신 요구사항 검토의 연결을 계승; 전체 통과 아님 |

## 검증 취합 후 보완할 사항

- FR001은 VC-R-02에 로봇/그리퍼 준비 부분만 있다. 통합준비(camera/config/log 포함)의 주담당·검증카드 MC-019를 채운다.

- CT005는 김학민 회신에 미수행/10/13 만 있다. 비전·DB·호스트 네트워크·volume/복구 조건별 책임/통합카드 MC-029를 정한다.

- OP002는 후속검토다. 채택할 때 MC-033을 닫고 시험카드를 연결하며 미채택이면 ‘비적용/미채택’을 명시한다.

- 2차 OCR 는 기존 B 필수요구를 유지한다. 가능성 실험/대안/조건변경은 MC-007; 4개하위조건 중 일부만으로 VT023 통과하지 않는다.

- HMI≤1초는 state 변경→DOM 전체 목표다. bridge 수신→DOM 측정은 부분구간이므로 지연 누락/브라우저시계 MC-031을 보완한다.

- 정상/예외/retry 분류·API 실패/skip/재투입·상한/p95 판정·시험횟수/조건은 각 담당과 MC-031에서 사전 고정한다. 테스트 후 실패 사례를 임의 제외하지 않는다.

- 남현지 FR025/026행의 10/12 와 VC-V-05실기 10/14 차이는 세부/통합시험인지 확인한다. 박병후실험 10/06~07과 김학민 gateway 시험 10/08 도 역할/의존/장비 시간을 확인한다.

## 시험 결과 기록 최소형식

| 기입 항목 | 필수 내용 |
| --- | --- |
| 식별/조건 | SYS/VT/MC·case/task/box/session/attempt·모의 / 실기·입력/정답·시도/물리 박스분모 |
| 환경/버전 | 소스/IDL/config/캘리브레이션/TCP/장비/driver/model·GPU 동시부하·벨트/노출/박스조건 |
| 측정점 | 각이벤트정의·clock/동기·시작/종료·단위·rawtimestamp |
| 판정 | 하위조건별값/합격기준/미수행/통과/실패/보류·전체판정 |
| 증거 | 로그/CSV/DB 행/조회/영상/스크린샷·수행자/확인자/KST 일시 |
| 미완료 | 이유·영향단계·담당·예정일·변경승인/재시험조건 |